**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG TPHCM**

**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**BÁO CÁO TUẦN 12**

31/12/2018 – 06/01/2019

**Mục Lục**

[1. Danh sách thành viên 3](#_Toc534549530)

[2. Tuần vừa rồi làm được gì? 4](#_Toc534549531)

[3. Vấn đề gặp phải 4](#_Toc534549532)

# Danh sách thành viên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ tên | Email | SĐT |
| 1 | 1612300 | Thái Đăng Khoa | [dktp98@gmail.com](mailto:dktp98@gmail.com) | 0938498003 |
| 2 | 1612339 | Trần Khánh Linh | [trankhanhlinh98@gmail.com](mailto:trankhanhlinh98@gmail.com) | 0947161098 |
| 3 | 1612365 | Nguyễn Thiên Lý | [1612365@student.hcmus.edu.vn](mailto:1612365@student.hcmus.edu.vn) | 0344374834 |
| 4 | 1612352 | Nguyễn Hà Hoàng Long | [hoanglong16198@gmail.com](mailto:hoanglong16198@gmail.com) | 0336480099 |

# Tuần vừa rồi làm được gì?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Mức độ hoàn thành (%) |
| 1 | Code tiếp customerViewModel, employeeViewModel (Linh làm) | 100 |
| 2 | Code tiếp detailCustomerViewModel, detailEmployeeViewModel (Linh làm) | 100 |
| 3 | Code tiếp dashboardViewModel (Linh làm) | 90 |
| 4 | Code tiếp foodDetailViewModel (Lý làm) | 100 |
| 5 | Code tiếp loginViewModel (Linh làm) | 100 |
| 6 | Code tiếp mainViewModel (Lý làm) | 100 |
| 7 | Code tiếp orderDoneViewModel (Linh làm), orderViewModel (Lý làm) | 100 |
| 8 | Code tiếp payViewModel (Lý làm) | 100 |
| 9 | Code tiếp sortFoodViewModel (Lý làm) | 100 |
| 10 | Code tiếp statisticViewModel (Linh, Lý làm) | 75 |
| 11 | Code tiếp utilityViewModel (Lý làm) | 100 |
| 12 | Viết các test case orderViewModel, foodDetailViewModel, customerViewModel, employeeViewModel (Long làm) | 100 |
| 13 | Viết báo cáo tuần 12 (Linh làm) | 100 |
| 14 | Hoàn thành các folder trên GIT (Long làm) | 100 |

# Vấn đề gặp phải

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Vấn đề |
| 1 | Khoa xin nghỉ không làm nữa. |
| 2 | Phần mềm chạy hơi lag vì có một số tiến trình chạy ngầm. |