**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG TPHCM**

**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**BÁO CÁO TUẦN 3**

29/10/2018 – 04/11/2018

**Mục Lục**

[1. Danh sách thành viên 3](#_Toc534145594)

[2. Tuần vừa rồi làm được gì? 4](#_Toc534145595)

[3. Vấn đề gặp phải 4](#_Toc534145596)

[4. Dự định cho tuần tới 4](#_Toc534145597)

# Danh sách thành viên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ tên | Email | SĐT |
| 1 | 1612300 | Thái Đăng Khoa | [dktp98@gmail.com](mailto:dktp98@gmail.com) | 0938498003 |
| 2 | 1612339 | Trần Khánh Linh | [trankhanhlinh98@gmail.com](mailto:trankhanhlinh98@gmail.com) | 0947161098 |
| 3 | 1612365 | Nguyễn Thiên Lý | [1612365@student.hcmus.edu.vn](mailto:1612365@student.hcmus.edu.vn) | 0344374834 |
| 4 | 1612352 | Nguyễn Hà Hoàng Long | [hoanglong16198@gmail.com](mailto:hoanglong16198@gmail.com) | 0336480099 |

# Tuần vừa rồi làm được gì?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Mức độ hoàn thành (%) |
| 1 | Thiết kế giao diện UserView. | 100 |
| 2 | Thiết kế giao diện DashboardView. | 100 |
| 3 | Thiết kế giao diện ReportView. | 50 |
| 4 | Thiết kế giao diện EmployeeView. | 100 |
| 5 | Thiết kế giao diện CustomerView. | 100 |
| 6 | Thiết kế giao diện SortFoodView. | 100 |
| 7 | Thiết kế giao diện StatisticView. | 50 |
| 7 | Thiết kế giao diện DetailCustomerView. | 50 |
| 8 | Thiết kế giao diện DetailEmployeeView. | 50 |
| 9 | Viết báo cáo tuần 3. | 100 |

# Vấn đề gặp phải

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Vấn đề |
| 1 | Ôn thi giữa kì. |
| 2 | Một số thành viên thiết kế giao diện quá đơn giản nên phải thiết kế lại. |

# Dự định cho tuần tới

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Dự định |
| 1 | Hoàn thành thiết kế giao diện ReportView. |
| 2 | Hoàn thành thiết kế giao diện StatisticView. |
| 3 | Hoàn thành thiết kế giao diện DetailCustomerView. |
| 4 | Hoàn thành thiết kế giao diện DetailEmployeeView. |
| 5 | Thiết kế mô hình và quy trình code. |
| 7 | Thêm dữ liệu vào cở sở dữ liệu. |
| 8 | Viết báo cáo tuần 4. |