**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG TPHCM**

**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**BÁO CÁO TUẦN 4**

05/11/2018 – 11/11/2018

**Mục Lục**

[1. Danh sách thành viên 3](#_Toc534145594)

[2. Tuần vừa rồi làm được gì? 4](#_Toc534145595)

[3. Vấn đề gặp phải 4](#_Toc534145596)

[4. Dự định cho tuần tới 4](#_Toc534145597)

# Danh sách thành viên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ tên | Email | SĐT |
| 1 | 1612300 | Thái Đăng Khoa | [dktp98@gmail.com](mailto:dktp98@gmail.com) | 0938498003 |
| 2 | 1612339 | Trần Khánh Linh | [trankhanhlinh98@gmail.com](mailto:trankhanhlinh98@gmail.com) | 0947161098 |
| 3 | 1612365 | Nguyễn Thiên Lý | [1612365@student.hcmus.edu.vn](mailto:1612365@student.hcmus.edu.vn) | 0344374834 |
| 4 | 1612352 | Nguyễn Hà Hoàng Long | [hoanglong16198@gmail.com](mailto:hoanglong16198@gmail.com) | 0336480099 |

# Tuần vừa rồi làm được gì?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Mức độ hoàn thành (%) |
| 1 | Thiết kế giao diện ReportView. | 100 |
| 2 | Thiết kế giao diện StatisticView. | 100 |
| 3 | Thiết kế giao diện DetailCustomerView. | 100 |
| 4 | Thiết kế giao diện DetailEmployeeView. | 100 |
| 5 | Sử dụng phần mềm scan barcode bằng điện thoại: Scan-IT to Office. | 100 |
| 6 | Thiết kế mô hình và quy trình code. | 100 |
| 7 | Thêm dữ liệu vào cở sở dữ liệu. | 100 |
| 8 | Viết báo cáo tuần 4. | 100 |

# Vấn đề gặp phải

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Vấn đề |
| 1 | Không tìm thấy ứng dụng scan barcode vào textbox wpf. |
| 2 | Thành viên Thái Đăng Khoa về quê. |

# Dự định cho tuần tới

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Dự định |
| 1 | Code chức năng hiển thị các món trong danh sách chờ lên SortFoodView và 3 nút “Xong”, “Bỏ qua”, “Hết món”. |
| 2 | Code chức năng thêm, sửa, lưu, tìm kiếm trong EmployeesView |
| 3 | Code chức năng thêm, sửa, lưu, tìm kiếm trong CustomersView. |
| 4 | Code chức năng hiển thị tìm kiếm trong OrderView. |
| 5 | Code chức năng vẽ biểu đồ cột số lượng order trong một khoảng thời gian theo ngày tháng năm trong StatisticView. |
| 6 | Viết báo cáo tuần 5. |