**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG TPHCM**

**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**BÁO CÁO TUẦN 5**

12/11/2018 – 18/12/2018

**Mục Lục**

[1. Danh sách thành viên 3](#_Toc534145594)

[2. Tuần vừa rồi làm được gì? 4](#_Toc534145595)

[3. Vấn đề gặp phải 4](#_Toc534145596)

[4. Dự định cho tuần tới 4](#_Toc534145597)

# Danh sách thành viên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ tên | Email | SĐT |
| 1 | 1612300 | Thái Đăng Khoa | [dktp98@gmail.com](mailto:dktp98@gmail.com) | 0938498003 |
| 2 | 1612339 | Trần Khánh Linh | [trankhanhlinh98@gmail.com](mailto:trankhanhlinh98@gmail.com) | 0947161098 |
| 3 | 1612365 | Nguyễn Thiên Lý | [1612365@student.hcmus.edu.vn](mailto:1612365@student.hcmus.edu.vn) | 0344374834 |
| 4 | 1612352 | Nguyễn Hà Hoàng Long | [hoanglong16198@gmail.com](mailto:hoanglong16198@gmail.com) | 0336480099 |

# Tuần vừa rồi làm được gì?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Mức độ hoàn thành (%) |
| 1 | Code chức năng hiển thị các món trong danh sách chờ lên SortFoodView và 3 nút “Xong”, “Bỏ qua”, “Hết món”. | 100 |
| 2 | Code chức năng thêm, sửa, lưu, tìm kiếm trong EmployeesView. | 100 |
| 3 | Code chức năng thêm, sửa, lưu, tìm kiếm trong CustomersView. | 100 |
| 4 | Code chức năng hiển thị tìm kiếm trong OrderView. | 100 |
| 5 | Code chức năng vẽ biểu đồ cột số lượng order trong một khoảng thời gian theo ngày tháng năm trong StatisticView. | 50 |
| 6 | Viết báo cáo tuần 5. | 100 |

# Vấn đề gặp phải

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Vấn đề |
| 1 | Code theo mô hình MVVM dẫn đến phải đưa phần code behind sang View Model nên một số thành viên gặp khó khăn trong lúc mới bắt đầu code. |
| 2 | Hai thành viên push cùng lúc gây lỗi project. |

# Dự định cho tuần tới

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Dự định |
| 1 | Code cho DetailCustomerView. |
| 2 | Code cho DetailEmployeeView. |
| 3 | Đưa code behind sang View Model trong StatisticView. |
| 4 | Code hoàn thiện chức năng qua trang, thêm chức năng giỏ hàng và thanh toán trong OrderView. |
| 5 | Code các chức năng còn lại và chức năng hiển thị tổng món ăn xong, hết, bỏ qua trong SortFoodView. |
| 6 | Viết báo cáo tuần 6. |