**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG TPHCM**

**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**BÁO CÁO TUẦN 7**

26/11/2018 – 02/12/2018

**Mục Lục**

[1. Danh sách thành viên 3](#_Toc534542533)

[2. Tuần vừa rồi làm được gì? 4](#_Toc534542534)

[3. Vấn đề gặp phải 4](#_Toc534542535)

[4. Dự định cho tuần tới 4](#_Toc534542536)

# Danh sách thành viên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ tên | Email | SĐT |
| 1 | 1612300 | Thái Đăng Khoa | [dktp98@gmail.com](mailto:dktp98@gmail.com) | 0938498003 |
| 2 | 1612339 | Trần Khánh Linh | [trankhanhlinh98@gmail.com](mailto:trankhanhlinh98@gmail.com) | 0947161098 |
| 3 | 1612365 | Nguyễn Thiên Lý | [1612365@student.hcmus.edu.vn](mailto:1612365@student.hcmus.edu.vn) | 0344374834 |
| 4 | 1612352 | Nguyễn Hà Hoàng Long | [hoanglong16198@gmail.com](mailto:hoanglong16198@gmail.com) | 0336480099 |

# Tuần vừa rồi làm được gì?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Mức độ hoàn thành (%) |
| 1 | Tạo orderDoneView và orderDoneViewModel cho Long (Lý làm). | 100 |
| 2 | Cập nhật database (bảng orderInfo và orderDetail) (Long làm). | 100 |
| 3 | Code tiếp SortFoodViewModel (Long làm). | 60 |
| 4 | Code tiếp OrderDoneViewModel (Long làm). | 30 |
| 5 | Code tiếp detailEmployeeViewModel + detailCustomerViewModel (đổi ảnh đại diện, gửi mail) (Linh làm). | 50 |
| 6 | Cập nhật payViewModel (chức năng thanh toán) (Lý làm). | 50 |
| 7 | Code tiếp statisticViewModel (Khoa làm). | 50 |
| 8 | Viết báo cáo tuần 7 (Linh làm). | 100 |

# Vấn đề gặp phải

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Vấn đề |
| 1 | Một số thành viên trễ deadline. |
| 2 | Phần mềm chạy hơi lag vì có một số tiến trình chạy ngầm. |

# Dự định cho tuần tới

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Dự định |
| 1 | Code tiếp payViewModel. |
| 2 | Code tiếp employeeViewModel, customerViewModel, detailEmployeeViewModel, detailCustomerViewModel. |
| 3 | Code tiếp statisticViewModel. |
| 4 | Code tiếp sortFoodViewModel. |
| 5 | Code tiếp orderDoneViewModel. |
| 6 | Viết báo cáo tuần 8. |